様式第７号の６（第16条の２関係）

中間前金払・部分払の変更申請書

　　年　　月　　日

　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　㊞

　　下記の工事について（　中間前金払　・　部分払　）の変更を申請します。

記

１　工事番号　　　　　　第　　　　号

２　工事名

３　工　　期　　　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日まで

４　請負代金額　　　￥

|  |  |
| --- | --- |
|  | １　中間前金払から部分払に変更します。 |
|  | ２　部分払から中間前金払に変更します。 |

５　摘　　要

※　該当項目に○をつけてください。

長崎県建設工事執行規則様式第22号の２（第43条関係）

工　事　履　行　報　告　書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工期 | ～ |
| 日付 | 　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 月別 | 　予定工程　　％　　　（ ）は工程変更後 | 　実施工程　　％　　　　　　　　　　 | 備　　　　　　考 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　 | 　　　　　　　　　　　　　　 |
| （記事欄） |

|  |  |
| --- | --- |
| 主任監督員 | 監督員 |
|  |  |

長崎県建設工事執行規則様式第22号の２（第43条関係）

工　事　履　行　報　告　書　（　記　載　例　）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　○○橋下部工事 |
| 工期 | 　令和○○年７月××日～令和△△年３月××日 |
| 日付 | 　令和○○年１２月××日（７月～１２月分） |
| 月別 | 　予定工程　　％　　　（ ）は工程変更後 | 　実施工程　　％　　　　　　　　　　 | 備　　　　　　考 |
| 令和○○年　７月 | 　　　　　５ | ５ |  |
| 　　　　　　８月 | 　　　　１０ | ８ |  |
| 　　　　　　９月 | 　　　　３０ | ２５ |  |
| 　　　　　１０月 | 　　　　５０ | ４５ |  |
| 　　　　　１１月 | 　　　　６０ | ５５ |  |
| 　　　　　１２月 | 　　　　７０ | ６８ |  |
| 令和△△年　１月 | 　　　　８０ |  |  |
| 　　　　　　２月 | 　　　　９０ |  |  |
| 　　　　　　３月 | 　　　１００ |  |  |
| 　　　　　　　　 |  |  |  |
| 　　　　　　　　 |  |  |  |
| （記事欄） |

|  |  |
| --- | --- |
| 主任監督員 | 監督員 |
| 印 | 印 |